## Slide 2: O que será feito?
Desenvolver uma solução de gerenciamento de senhas com o intuito de desburocratizar a vida das pessoas e empresas.

## Slide 3: Por que fazer?
Já parou para pensar quanto tempo e energia você vai gastar se precisar criar o seu usuário individualmente em cada produto abaixo?
Por que criá-lo 4 vezes se você pode fazer uma única vez? Por que criar 4 senhas se você pode ter uma única?
Pensando em SIMPLIFICAR, DESBUROCRATIZAR e tornar o processo mais SEGURO centralizaremos a criação de usuários em uma única plataforma, automatizando o atendimento, além de oferecer a possibilidade do próprio cliente assumir a gestão de seus usuários, definindo as permissões conforme suas necessidades.

## Slide 4: Como será feito?
O projeto terá duração de 6 meses
Desenvolvedor responsável: Leandro Lage Lourenzoti
Linguagem escolhida: o sistema será desenvolvido na linguagem Java por ser uma das linguagens mais reconhecidas do mercado
 | Atividade | Ação | Duração
1 | Idealizar o sistema e estruturar a solução | Criar Modelo de Entidade Relacionamento | 15 dias
2 | Exemplificar a solução através da documentação | Criar Diagrama de Casos de Uso do sistema | 15 dias
3 | Definir requisitos do sistema | Criar a documentação das funcionalidades | 15 dias
4 | Protótipo de tela | Criar as telas do sistema | 5 dias
5 | Definir Técnicas de programação | Definir desing patterns (arquitetura do código) | 10 dias

## Slide 5
 | Atividade | Ação | Duração
6 | Implementação da tela de login | Criação do código | 2 dias
7 | Implementação do cadastro de classificação | Criação do código | 15 dias
8 | Implementação do cadastro de aplicação | Criação do código | 15 dias
9 | Implementação do cadastro de usuário | Criação do código | 15 dias
10 | Implementação do permissionamento de usuário | Criação do código | 1 mês
11 | Testes | Testar o programa e corrigir possíveis bugs | 10 dias
12 | Organização do código | Verificar a indentação, adicionar comentários, revisar os nomes dos métodos e variáveis | 3 dias
13 | Pilotar o sistema | Pilotar o sistema em 1 cliente | 1 mês
14 | Indicadores | Criar indicadores e aplicar no piloto para mensurar os ganhos (tempo médio para criação de usuários) | Durante a realização do piloto

## Slide 6: Modelo Entidade Relacionamento

## Slide 7: Diagrama de Casos de Uso

## Slide 8: Protótipo das telas
1 PASSO: Fazer o login

## Slide 9
2 PASSO: Cadastrar o produto

## Slide 10
3 PASSO: Cadastrar as aplicações de cada produto

## Slide 11
4 PASSO: Cadastrar o usuário

## Slide 12
5 PASSO: Dar o permissionamento

## Slide 13: O que vai entregar?
Redução do tempo de criação de usuários
Maior segurança
Desburocratizar o processo de criação de usuários
Agilidade no atendimento
Possibilidade de entregar a gestão
de usuários ao cliente
Redução de possíveis
erros e agilidade no permissionamento
Redução nas
solicitações de
criação de usuários
no SAC

## Slide 14: Indicadores de mensuração
Tempo médio de criação de um usuário
Quantidade de chamados no SAC referentes ao processo de criação de usuários
Quantidade de chamados no SAC referentes a erros de permissionamento
Pesquisa de satisfação do cliente